## Slide 1: Präsentation Workshop
Thibault Gagnaux, Philipp Lüthi und Simon Wächter

## Slide 2: Übersicht
Technologiestack
Lessons Learned
  Gestaltung API & Dokumentation
  Datenbankwrapper jOOQ
  Frontend-Library Preact
  Teamarbeit
Fazit
Demo

## Slide 3: Technologiestack
Presentation
Leichtgewichtiges Preact
Business
Selbstgeschriebene Businessklassen
Persistence
Database first (Heroku PostgreSQL)
Redux + Thunk Middleware (Async)
Spring Web & Security
MapStruct (Mapping DTO  Entity)
jOOQ JDBC
Integrierter Swagger-Client
Tools: Gradle + Flyway (DB Migration) + Node/NPM Plugin (Frontend)
Testing: Junit 5 + dockerisierter PostgreSQL TestContainer
Deployment: Lokal oder als Docker Container: http://fhnw-wodss.herokuapp.com

## Slide 4: Lessons Learned 1/4: Gestaltung API & Dokumentation
Slack für die Kommunikation: Sehr angenehm & direkt
Treffen zur API Diskussion
  Unterschiedliche Interpretation der Requirements  Dozentenmeinung(en)
  Komplexität explodiert  Diskussion mit Herrn Gruntz
  API first, Use Cases second  Use Cases nicht erkannt
Gestaltung der API
  Swagger war ein guter Start
  ABER: Eine Kontextdokumentation wäre nötig
Im Nachhinein würden wir vieles anders spezifizieren (Use Cases  Subroutes auf Projekte)

## Slide 5: Lessons Learned 2/4: Datenbankwrapper jOOQ
jOOQ: Generation von Java Objekten aus SQL
Integration in Tool & Buildchain  Aufwändig
Enorm mächtig  z.B. komplexe Queries
Lessons Learned: Mächtigkeit von jOOQ in generische Klasse abstrahieren (Klasse GenericCrudRepository)
Lessons Learned: Durch Database First & jOOQ konnten wir mit den API Flaws sehr gut umgehen

## Slide 6: Lessons Learned 2/4: Datenbankwrapper jOOQ
DSL ermöglicht Ausweichen auf komplexere & typensichere Queries:

## Slide 7: Lessons Learned 3/4: Frontend-Library Preact
Motivation durch Dozierende: Neue Frontendtechnologie
Idee: Wechsel zu «Preact» (3KB statt 45KB)
  Enorm leichtgewichtig
  Drop In Replacement zu React
  Kompatibilitätslayer für Edge Cases
React Libraries «sollten» funktionieren

## Slide 8: Lessons Learned 3/4: Frontend-Library Preact
Preact CLI Tooling kann nicht überzeugen
Verwendung der Kompatibilitätslayer nicht möglich
  Faktisch keine React Third-Party Libraries verwendbar
  Kein reactstrap  keine Modalen Dialoge
  Fallback: Vanilla Bootstrap mit den ganzen Abhängigkeiten wie jQuery und Popper.js (#Autsch)
Im Endeffekt: Reinvent the Wheel  Projektkritisch
Der Vorteil der Leichtgewichtigkeit wird zerstört

## Slide 9: Lessons Learned 3/4: Frontend-Library Preact
Unsere App wurde grösser als mit React (Kein GZIP)
Trost: Progressive Web App (PWA) Support, nicht deaktivierbar

## Slide 10: Lessons Learned 3/4: Frontend-Library Preact
Wir wollen die Vorteile von Preact aber nicht absprechen
  Enorm leichtgewichtig
  Wenn Nachteile bekannt: Genial
Spielt seinen Trumpf aus wenn:
  Es kein Ersatz für React sein soll
  Wenige/keine externen React Libraries wie React/Redux
  Eigenes CSS
Deploymentgrösse: 3 KB (Preact) + 1 KB (Redux-zero) + Eigener Payload
= Unter 4 KB GZIP

## Slide 11: Lessons Learned 4/4: Teamarbeit
Wir waren zu 3 und hatten keinen «Frontendguru»
Alternativen ausprobieren und ausloten vs. Zeit  Stetiger Konflikt
Wir waren von der Komplexität der Aufgabe beeindruckt, konnten sie aber noch abfedern
Lesson Learned: Ein früh ansprechbares Backend ist sehr hilfreich

## Slide 12: Fazit
Unterschied «Heile Welt» versus «Realität»
Erwartungen an den Workshop unklar  Aufbau muss verbessert werden
Die Wahl der Technologien vor dem Ausarbeiten der Anforderungen kann gefährlich sein  Wir hatten noch Glück
Kritisches Hinterfragen, ob die neue Library/Framework auch wirklich den erhofften Mehrwert bietet (jOOQ: Ja, Preact: Nein)

## Slide 13: Demo